یک سال پس از زلزله بم

مصباح، ضیاء

بم قبل از زلزله در یک نگاه

-جمعیت 220 هزار نفر،44%شهرنشین،50%کم‏تر از متوسط کل کشور که 66%می‏باشد.

-به دلیل شرایط خاص منطقه جمعیت روستاها بیش از شهر است.(200 نفر در برابر 153 نفر).

-نرخ رشد جمعیت شهری 51/3 و روستایی 47/0%(کم‏تر از نیم درصد)که قابل توجه و بررسی است(بود).

-نسبت جنسی 102 نفر مرد در برابر 100 نفر زن(نقاط شهری‏ 107 و روستایی 99 نفر).

-نسبت سواد 76%باسواد شهری و 69%روستایی.

-کل دانش آموزان 66 هزار نفر(34 هزار پسر و 32 هزار نفر دختر)

-تعداد دانشجویان 2800 نفر.

-تولید خرما 20133 تن و مرکبات 9075 تن.

-81%ساکنین مناطق مسکونی مالک واحد بوده‏اند.

-17500 واحد مسکونی از خشت و گل ساخته شده بود.

-به شهر بم به دلیل تعداد باغ‏ها،باغ شهر می‏گویند و در ایران‏ بی‏نظیر است.

-مساحت کل باغ‏ها حدود 800 هکتار و فضای سبز شهری‏ 122 هکتار می‏باشد.

-ارگ بم با دو هزار سال سابقه و مساحت شش کیلومتر مربع، بزرگ‏ترین بنای خشت و گلی جهان و تا 150 سال قبل مسکونی‏ بوده است.

ایران و زلزله

-سکونت‏گاه‏های شهری و روستایی ایران به درجه‏ی‏ آسیب‏پذیری بالا به دلیل نحوه‏ی ساخت،نبود نظارت اصولی بر کار ساخت‏وساز،عدم احساس مسؤولیت سازندگان،از سویی استقرار در بستر پرخطر،همواره در معرض زلزله‏های نیرومند و ویرانگر می‏باشد.

-در یک قرن اخیر،3500 بار در ایران زلزله رخ داده که 530 دفعه بالای 4 ریشتر بوده است.

-وقوع سالانه یک زلزله‏ی بزرگ و حد اقل 20 زلزله‏ی کوچک و هر ده سال یک زلزله با بزرگی حدود 7 ریشتر در انتظار ماست.

-ایران از نظر شمار مرگ‏ومیر ناشی از زلزله،مقام اول جهانی‏ را دارد.

-1%جمعیت دنیا و 6%تلفات جانی،ناشی از زلزله سهم ایران‏ ماست.

-ایران در 40 سال اخیر شاهد زلزله‏های مهیبی بوده است: بوئین زهرا(سال 1341)طبس(1357)قائن و گناباد(1358)گلبافت‏ (1360)منجیل و رودبار(1369).

-در زلزله‏ی منجیل 39 هزار نفر کشته شدند.

-خسارت زلزله‏ی رودبار در سال 69 معادل 8%کل تولید ناخالص ملّی بود.

-از سال 50 تا 75،76 هزار نفر در زلزله‏های متعدد کشته شده و 87 هزار نفر زخمی داشته‏ایم.

-در صورت بروز زلزله در تهران،«کل تولید ناخالص ملّی‏ کشور»باید به ترمیم خرابی‏ها اختصاص یابد.

زلزله و ادامه‏ی آن...

-زلزله‏ی بم ساعت 26:26:5 جمعه 5/10/82 با قدرت 8/6 ریشتر و با شعاع 100 کیلومتر مربع در مدت 12 ثانیه،86%امکانات‏ شهری و روستایی منطقه را نابود کرد.

-سخت‏ترین فاجعه جهان در سال 2003 این زلزله شناخته‏ شد.

-آمار رسمی،تلفات 25 هزار نفر،مجروحین 50 هزار نفر و بی‏خانمان‏ها را 100 هزار نفر اعلام نموده‏اند.

آمار غیر رسمی تلفات را حدود 50 هزار نفر می‏داند.

-کانون زلزله نزدیک به سطح زمین و در نوع خود بسیار نادر و کم‏نظیر می‏باشد.

-از 61650 واحد خسارت‏دیده،52653 واحد 100%نابود شده‏ است.

-12 هزار کودک،9 هزار دانش‏آموز و 2 هزار معلم در این‏ فاجعه جان خود را از دست داده‏اند.

-سازمان ملل هزینه‏ی بازسازی بم را بین 700 میلیون تا یک‏ میلیارد دلار برآورد کرده است.

-تاکنون حدود 27 هزار واحد شهری و 15 هزار واحد روستایی‏ مورد آواربرداری قرار گرفته‏اند.

-دولت سال گذشته 144 میلیارد و سال جاری 200 میلیارد به صورت ریالی و 450 میلیون دلار به صورت ارزی به بازسازی بم‏ اختصاص داد که همه‏ی اعتبارات وصول‏شده ولی،مصرف نشده‏اند...

-کمک‏های نقدی و غیر نقدی مردمی 143 میلیارد ریال بوده‏ است.

-جهت تأمین نیازهای ضروری ناظر بر مدیریت بحران زلزله‏ی‏ بم 336 میلیارد ریال اعتبار در اختیار استانداری کرمان قرار گرفت‏ (مصوبه‏ی 9/2/83 هیأت وزیران به شماره‏ی 3298.ت 30526 در حالی که 385 میلیارد ریال اعتبار مصوبه‏ی دولت ایران برای بازسازی‏ افغانستان می‏باشد.(مصوبه‏ی 27/2/83 هیأت وزیران به شماره‏ی‏ 8801/ت/20672).

-بازسازی ارگ بم شروع نشده و گروه‏هایی مشغول مطالعه و بررسی چگونگی بازسازی هستند و مدت آن را 5 سال پیش‏بینی‏ می‏کنند.

مدیریت بازسازی

-ابعاد عظیم تلفات و خرابی‏ها نظام را متوجه اتفاقی ساخت که‏ همه‏ی ابعاد فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی،امنیتی و...منطقه‏ و کشور را دربرگرفت.

-ستاد راهبردی به منظور«برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری بازسازی‏ بم»با حضور یازده عضو به ریاست وزیر مسکن و شهرسازی،وزیران‏ ذیربط،استاندار کرمان،نمایندگان ریاست جمهوری(متخصص در امور بازسازی)و رییس بنیاد مسکن به عنوان دبیر و مجری مصوبات‏ ستاد تشکیل شد.

-در بازسازی بم سه رکن اصلی:مشارکت مردم،هویّت شهر و مقاوم‏سازی،هدف اصلی اعلام شد و ستاد به تلفیق این سه رکن‏ که یک کار پیچیده‏ی اجتماعی‏ست،همّت گماشت.

-مدیران ستاد می‏گویند با توجه به این سه اصل با هیچ مدلی‏ در دنیا نمی‏توان یک شهر را یک ساله ساخت.

-در شرایط امروز،ساکنین منطقه به جای سکونت در چادر در کانکس‏های 18 متری سکونت دارند.

-نحوه‏ی اعطای وام در سه مرحله به شرح زیر:

1-اجرای پی و شناژ کف،

2-نصب اسکلت و پوشش سقف،

3-دیوارچینی و نماسازی،طی سه قسط 20 میلیون ریالی تعیین‏ شده است.

-از جمله تمهیدات مهم در سیاست‏گذاری امر بازسازی،در جاسازی ساخت و مشارکت مسؤولانه‏ی مردم در ساخت‏وساز بود و مردم به عنوان مجریان اصل بازسازی و دولت به عنوان هدایت‏کننده‏ و سیاست‏گذار شناخته شد و بر این مبنا طی ده ماهه‏ی عملیات‏ هدایت شده...پیشرفت فیزیکی واحدها را در جدول شماره دو طبق‏ اطلاعات اعلام شده مشاهده می‏فرمایید.

-فقط 10 واحد مسکونی در روستاها بازسازی آن به پایان‏ رسیده است.

-تاکنون کم‏تر از 1%واحدهای شهری از اعتبارات استفاده کرده‏اند،درحالی‏که بیش از 50%واحدهای روستایی با مراحل بازسازی پیش رفته‏اند(تا مرحله‏ی بتن‏ریزی پی و نصب‏ اسکلت).

-عدم مراجعه و استقبال بازماندگان،نبود تمایل و رغبت به اخذ کمک طبق‏ فرمول‏های تعیین‏شده و عوامل دیگر،در این زمینه قابل تعمق و بررسی از منظر اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و...می‏باشد که از آن می‏گذریم.

-دبیر و مجری مصوبات ستاد می‏گوید:برای تهیه‏ی نقشه‏ی مشخصات تا پایان سال‏ مهلت تعیین‏شده و با همه‏ی کم و زیادی‏های موجود عده‏یی نمی‏آیند،عده‏یی منتظر وام‏اند و عده‏یی نیستند!!ضمنا اگر قرار باشد هزاران نقشه‏ی دیگر واحدهای مسکونی تا پایان سال به وسیله متخصصین مستقر در محل تنظیم گردد،در هر روز کاری حد اقل‏ 150 نقشه بایستی با امکانات موجود آماده شود.

-سایت اداری شهر بم با حدود 14 هزار متر مربع زیربنا جهت استقرار واحدهای دولتی‏ با 70%پیشرفت کار رو به اتمام است.

-مؤسسات و نهادهای امدادرسانی داخلی که در آغاز خدمت‏رسانی به شدت مورد احترام،علاقه و مراجعه‏ی مردم داغدار بودند،در حال حاضر به‏طور کاملا محسوس و مؤثری مورد انتقاد،سؤال و حتا اعتراض ساکنین منطقه قرار دارند.

کمک‏های نقدی بین المللی

-حدود یک میلیارد دلار قرار بود برای بازسازی بم روانه‏ی ایران شود.

-بخشی از کمک‏ها به صورت وعده و قول بوده و تاکنون چه‏گونگی پرداخت آن اعلام‏ نشده و اخبار مستندی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.

-مجموعا 61 کشور جهان در این فاجعه به یاری ایران آمدند.

-برمبنای اطلاعات خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران،میزان کمک‏های نقدی‏ تعدادی از سازمان‏های بین المللی و کشورهای مختلف به شرح زیر بوده است:

-شورای همکاری خلیج فارس 400 میلیون دلار؛

-کلیسای فنلاند 65 میلیون دلار؛

-دولت اسپانیا 20 میلیون دلار؛

-کره‏ی جنوبی 15 میلیون دلار؛

-صلیب سرخ 13 میلیون دلار؛

-صندوق کودکان ملل متّحد 6 میلون دلار؛

-امریکا 5 میلیون دلار؛

-نروژ 3 میلیون دلار؛

واتیکان 6/2 میلیون دلار؛

کشورهای ونزوئلا،ژاپن،مالزی،چین،استرالیا و اتحادیه‏ی اروپا هریک 2 میلیون‏ دلار؛

دانمارک 75/1 میلیون دلار؛

کانادا 5/1 میلیون دلار؛

کشورهای نورژ،پاکستان،بنگلادش،عربستان،فنلاند و توتال فرانسه،هرکدام یک‏ میلیون دلار؛

کمیسیون اروپا،صندوق اوپک و سازمان ملل هرکدام حدود 800 هزار دلار؛

و بسیاری کمک‏های نقدی دیگر که به دلیل اقلام کم‏تر از نیم میلیون دلار از ذکر نام‏ آنان خودداری شده است.

-بالاخره این که ارسال کمک‏های ارزی دول خارجی مشروط و موکول به پیشرفت امر بازسازی شده و می‏توان گفت نحوه‏ی برخورد ستاد راهبردی با مردم بم در اعطای‏ کمک‏های نقدی ملاک ارائه‏ی کمک‏های وعده داده‏شده‏ی دول خارجی و نهادهای‏ بین المللی به دولت ایران بوده است که مصداق«آن‏چه عوض دارد،گله ندارد»را به ذهن‏ متبادر می‏سازد...

منابع آماری:پایگاه‏های رایانه‏ای

تقدیم به زلزله‏زدگان بم‏ عقربه‏های پنج بار

رضا اسماعیلی

عقربه‏ها پنج بار لرزیدند و

بم

هم‏چون سیبی سرخ

از دست زمین افتاد و

هزار پاره شد.

عقربه‏ها پنج بار لرزیدند و

زمین دهان باز کرد

و ناگهان

آدم‏ها گُم شدند!

عقربه‏ها پنج بار لرزیدند و

وجدان‏ها هزار بار

و دست‏ها به یاری برخاستند.

عقربه‏ها پنج بار...

و عاطفه‏ها هزار بار

و آدم‏ها فهمیدند

چه قدر هم‏دیگر را دوست دارند!

محمّد برشان

آن شب زمین پیر/این بندی گریخته‏ از سرنوست خویش/چندین هزار کودک در خواب ناز را/کوبید و خاک‏ کرد/چندین هزار مادر محنت‏کشیده‏ را/در دم هلاک کرد/مردان رنگ‏ سوخت از رنج کار را/در موج خون‏ کشید/وز گونه‏هاشان/تبسم شوق و امید را/با ضربه‏های سنگ و گل و خاک پاک کرد/در آن خرابه‏ها دیدم‏ مادری به عزای عزیز خویش/در خون نشسته بود در زیر خشت و خاک‏ /بیچاره بندبند وجودش شکسته بود